Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Завитинского района в 2019 году

Администрацией Завитинского района в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области направлена заявка на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы амурской области» в 2019 году в сумме **7198,251** тысяч рублей в соответствии с потребностью (сумма необходимых средств определена посредством составления сметных расчетов по результатам обследования улично-дорожной сети сельских поселений, по обращениям граждан и предложений глав сельских поселений).

Постановлением Правительства Амурской области от 21.02.2019 № 56 Завитинскому району на 2019 год выделена субсидия в размере 3872,772 тысяч рублей. С учетом средств софинансирования районного бюджета в размере 204,228 тысяч рублей объем средств на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети сельских поселений в 2019 году составил **4077,0** тысяч рублей.

В связи с уменьшением лимита областных средств откорректирован перечень объектов ремонта на 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем средств на 2019г.,  тыс. руб. | | | Мощность работ  (км, п.м.,м2) |
| всего | Областной бюджет | районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | **4077,0** | **3872,772** | **204,228** | **Трубы – 14 шт./130мп**  **Кюветы – 2095 пм;**  **Ремонт покрытий – 7609м2** |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Завитинского района (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) | **4077,0** | **3872,772** | **204,228** | **Трубы – 14 шт./130мп**  **Кюветы – 2095 пм;**  **Ремонт покрытий – 7609м2** |
| в том числе пообъектно: |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети Успеновского сельсовета с. Успеновка (улица Центральная) | 268,859 | 255,391 | 13,468 | Трубы – 1шт дл.10 м;  Кюветы – 120 мп |
| Ремонт улично-дорожной сети Куприяновского сельсовета с. Куприяновка (перекресток улицы Партизанская - улицы Октябрьская) | 389,028 | 369,542 | 19,486 | Трубы – 1 шт дл.10м;  Кюветы – 120 мп;  Ремонт покрытий ПГС – 700м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Куприяновского сельсовета с. Подоловка (улица Чкалова) | 282,912 | 268,740 | 14,172 | Трубы – 1 шт. дл. 10м;  Кюветы – 255 пм;  Ремонт покрытий ПГС – 50м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Верхнеильиновского сельсовета с. Верхнеильиновка (перекресток улица Центральная - улица Зеленая; перекресток улицы Свободная - улицы Интернациональная) | 411,819 | 391,190 | 20,629 | Трубы – 3 шт. дл. 25 м;  Кюветы – 250 пм;  Ремонт покрытий ПГС – 380м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Болдыревского сельсовета с. Болдыревка (улица Октябрьская) | 469,308 | 445,799 | 23,509 | Трубы – 2 шт. дл. 20м;  Кюветы – 40 пм;  Ремонт покрытий ПГС – 100м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Преображеновского сельсовета с. Преображеновка (улица Центральная) | 479,186 | 455,182 | 24,004 | Ремонт покрытий асфальтобетонных – 376 м2  Ремонт покрытий ПГС – 78м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Белояровского сельсовета с. Белый Яр (улица Зеленая, перекресток улицы Новая - улицы Центральная) | 133,268 | 126,592 | 6,676 | Трубы – 1 шт. дл. 7,5 м;  Кюветы – 550 пм;  Ремонт покрытий ПГС – 37,5 м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Иннокентьевского сельсовета с. Иннокентьевка (улица Мастерская, улица Ядыкина, улица Партизанская) | 688,378 | 653,895 | 34,483 | Трубы – 3 шт. дл. 30м;  Ремонт покрытий ПГС – 1900м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Иннокентьевского сельсовета с. Ивановка (улица Горького) | 650,994 | 618,384 | 32,610 | Трубы – 1 шт. дл. 10 м;  Кюветы – 550 пм;  Ремонт покрытий ПГС – 3050м2 |
| Ремонт улично-дорожной сети Антоновского сельсовета с. Антоновка (улица Школьная) | 303,248 | 288,057 | 15,191 | Трубы – 1 шт. дл. 7,5 м;  Кюветы – 210 пм;  Ремонт покрытий ПГС – 937,5м2 |