Информация об инвестиционном проекте

| Наименование проекта | Завершение строительства стадиона в г. Завитинске |
| --- | --- |
| Отраслевая принадлежность | Здравоохранение и спорт |
| Инициатор проекта / ответственный за реализацию проекта | Администрация Завитинского района/ специалист по спорту; отдел архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства |
| Суть проекта | В 2005-2007 годах на территории города Завитинска велось строительство стадиона, построены плоскостные сооружения, трибуна на 1000 посадочных мест, произведено частично благоустройство, озеленение. По проекту остались не выполненными работы по строительству административно-бытового здания, без которого эксплуатация стадиона в полном объеме не возможна. Кроме того, не возможно и принять в эксплуатацию стадион, так как проектная документация выполнена на один этап строительства, и требуется завершение всех работ, предусмотренных проектом. Готовность объекта составляет около 50%. В настоящее время Правительством РФ уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта в России. Завершение строительства стадиона предполагается поэтапно, в том числе: 2011 год: корректировка проекта, завершение работ по благоустройству, озеленению стадиона; 2012-2013 года: строительство административно-бытового здания, устройство внутренних инженерных сетей административно-бытового здания, строительство наружных инженерных сетей, приемка объекта в эксплуатацию. |
| Обоснование необходимости реализации проекта | В 2005 году в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2002-2003г.г.» ОГУП «Амурремпроект» выполнена проектно-сметная документация «Стадион в г. Завитинске Амурской области», проект получил положительное заключение вневедомственной экспертизы (от 25.10.2005 № 145), утвержден Распоряжением Главы Завитинского района от 27.10.2005 № 237. На 01.01.2006 г. выполнены проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы (подготовительные работы, отсыпка территории грунтом). В 2006-2007 годах в городе Завитинске, на базе ранее существовавшего стадиона «Локомотив», расположенного на территории железнодорожного микрорайона, за счет средств областного и районного бюджетов были построены плоскостные сооружения – футбольное поле (размером 69х104м), волейбольная площадка, площадка для ручного мяча с деревянным покрытием, 100-метровая и 400-метровая атлетическая беговая дорожка с резинобитумным покрытием, площадки для прыжков в длину, высоту, метания гранат, трибуны общей вместимостью около 1000 мест, произведено частичное металлическое ограждение территории стадиона, частичное благоустройство, электроосвещение и прочие работы, что позволило летом 2007 года на территории вновь построенного стадиона провести финал ХХП областной сельской спартакиады. Для полного и эффективного функционирования стадиона необходимо строительство административного здания и завершение наружных работ, не выполненных в 2007 году. Общая стоимость строительства стадиона согласно сводного сметного расчета составляет в ценах 2001 года – 9382,611 тыс. рублей. С учетом индексов дефляторов стоимость строительства стадиона составляла в ценах 2010 года - 39021,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2010 г. по объекту освоено (в ценах 2010 года) – 18744,0 тыс. рублей, остаток сметной стоимости составляет 20277,0 тыс. рублей. С учетом корректировки проектной документации – 20777,0 тыс. рублей. Строительство стадиона в г. Завитинске входит в состав мероприятий комплексной программы «Экономическое и социальное развитие Амурской области на 2004-2010 годы» (Приложение № 5 программы раздел 3.5 «Развитие учреждений физической культуры и спорта» п. 273). Для завершения работ по строительству стадиона в соответствии с утвержденной проектной документацией необходимо выполнить следующие работы: - корректировка проекта (стоимость 500,0 тыс. рублей) - завершение работ по устройству металлического ограждения 72 п.м.; - завершение работ по благоустройству территории стадиона и территории, прилегающей к стадиону: устройство асфальтового покрытия автомобильной стоянки и тротуара – 1800 м2; установка малых архитектурных форм (скамьи, урны); - озеленение территории; - строительство административного здания (с корректировкой проекта) и наружных инженерных сетей к нему. Завершение работ по строительству стадиона и приемка объекта в эксплуатацию будет способствовать развитию физической культуры и спорта в городе и районе, на базе административно-бытового здания появиться возможность открытия детской спортивной школы, создание дополнительных рабочих мест. |
| Мощность по проекту | Стадион с трибуной на 1000 посадочных мест |
| Ожидаемый результат | Ожидаемым результатом по завершению строительства стадиона в городе Завитинске является развитие общественной инфраструктуры города, улучшение физической культуры жителей города и района, развитие спорта на территории района и как следствие – улучшение ситуации с оздоровлением детей и молодежи. Завершение строительства стадиона даст возможность и далее проводить спортивные мероприятия межрайонного и областного уровня на территории района, строительство административного здания позволит открыть на его базе детскую спортивную школу, организовать прокат коньков, лыж в зимнее время. Строительство объекта обеспечит город и район стадионом, который будет оснащен не только плоскостными сооружениями, но и административно-бытовым зданием, в котором будут располагаться раздевалки, душевые, тренировочные залы и другое. На базе административно-бытового здания планируется открыть детскую спортивную школу, что даст дополнительно 15 рабочих мест. Завершение работ по строительству стадиона позволит произвести приемку объекта в эксплуатацию; |
| Этап: | Строительство | Эксплуатация |
| Период реализации проекта | 2011-2013 | С 2014 года |
| Число рабочих мест / в том числе новых | 18/18 | 5/15 |
| Вклад в ВРП, тыс.руб. | 6233 | - |
| Дополнительные налоговые отчисления, тыс.руб. | Фед.бюджет | Обл.бюджет | Местн.бюджет | Фед.бюджет | Обл.бюджет | Местн.бюджет |
|  | 140 | 795* |  |  | 250** | 165** |
| Финансирование проекта, тыс.руб., в том числе | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятий | Кредит | Иные источники |
|  | 20777,0 | 14194,0 | 5925,0 | 658,0 |  |  |  |
| 2011 | 500,0 | - | 450,0 | 50,0 |  |  |  |
| 2012 | 10000,0 | 7000,0 | 2700,0 | 300,0 |  |  |  |
| 2013 | 10277,0 | 7194,0 | 2775,0 | 308,0 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:* консолидированный бюджет

** годовой объем поступления налогов