Информация об инвестиционном проекте

| Наименование проекта | Капитальный ремонт дорожной сети, городской площади на территории городского поселения «Город Завитинск» |
| --- | --- |
| Отраслевая принадлежность | Дорожное хозяйство |
| Инициатор проекта/ответственный за реализацию проекта | Администрация городского поселения «Город Завитинск» / Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации городского поселения «Город Завитинск» |
| Суть проекта | На территории городского поселения «Город Завитинск» дорожная сеть состоит из: дорог с асфальтобетонным покрытием 21,56 км; дорог с песчанно-гравийным покрытием 35,96 км; грунтовых 9,914 км; гравийные 1,6 км, которые требуют текущего и капитального ремонта. На 2011- 2022 годы для проведения капитального ремонта определен следующий перечень дорог. Стоимость капитального ремонта дорог рассчитана из расчета: асфальтобетонное покрытие – 550 рублей/1кв.м., гравийное покрытие – 100 рублей/1 кв.м. Результаты приведены в таблице № 1. Таблица № 1. № п/п Наименование улиц Протяженность дорог, км Площадь дорог, кв.м. Ориентировочная стоимость, тыс. руб. Асфальтобетонное покрытие 1 ул. Бульварная 2,400 16800 9240,000 2 ул. Дзержинского 2,371 16597 9128,350 3 ул. Загородная 1,000 7000 3850,000 4 ул. Мухинская 3,100 21700 11935,000 5 ул. Кооперативная 1,548 10836 5959,800 6 ул. Комсомольская (Южный район) 1,000 7000 3850,000 7 ул. Комсомольская 1,587 11109 6109,950 8 ул. Красноармейская 1,622 11354 6244,700 9 ул. Куйбышева 2,114 14798 8138,900 10 ул. Куйбышева (Южный район) 1,000 7000 3850,000 11 ул. Курсаковская 2,800 19600 10780,000 12 ул. Октябрьская 2,377 16639 9151,450 13 ул. Осовиахимовская 1,200 8400 4620,000 14 пер. Почтовый 0,180 1260 693,000 15 ул. Серова 0,576 4032 2217,600 16 ул. Чупрасова 1,814 12698 6983,900 Итого 26,689 186823 102752,650 17 Городская площадь 6480 3564,000 Гравийное покрытие 18 ул. Пионерская 2,023 14161 1416,100 Всего 28,712 207464 107732,750 |
| Обоснование необходимости реализации проекта | В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Завитинск», без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог. Вследствие 100 % износа покрытия городской площади требуется проведение капитального ремонта (замена покрытия). Реализация проекта позволит повысить благоустройство города, создать условия, обеспечивающие безопасность дорожного движения на дорогах города и повысить комфортность проживания населения в границах города. |
| Мощность по проекту | Протяженность дорог - 28,712 км, площадь городской площади – 6480 кв.м. |
| Ожидаемый результат | Реализация проекта позволит: 1. Капитально отремонтировать дороги местного назначения общей площадью 200984 кв.м., городскую площадь общей площадью 6480 кв.м. 2. Обеспечить безопасное движение автотранспорта. 3. Обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части дорог нормативным требованиям. 4. Снизить аварийность на дорогах. 5. Обеспечить сохранность дорог. 6. Повысить благоустройство территории города. 7. Повысить комфортность проживания населения. |
| Этап: | Строительство | Эксплуатация |
| Период реализации проекта | 2011-2022 гг. |  |
| Число рабочих мест/в том числе новых | 10 / 10 | - |
| Вклад в ВРП, тыс.руб. | 32320 | - |
| Дополнительные налоговые отчисления, тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет, местный бюджет * | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
|  | 727 | 4121 | 4848 | - | - | - |
| Финансирование проекта, тыс. руб., в том числе: | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Кредит | Иные источники |
| 2011 | 7414 | 5190 | 2002 | 222 |  |  |  |
| 2012 | 8462 | 5924 | 2285 | 253 |  |  |  |
| 2013 | 10780 | 7546 | 2911 | 323 |  |  |  |
| 2014 | 8139 | 5697 | 2197 | 245 |  |  |  |
| 2015 | 9810 | 6867 | 2649 | 294 |  |  |  |
| 2016 | 11935 | 8354 | 3223 | 358 |  |  |  |
| 2017 | 8470 | 5929 | 2287 | 254 |  |  |  |
| 2018 | 7526 | 5268 | 2032 | 226 |  |  |  |
| 2019 | 7677 | 5374 | 2073 | 230 |  |  |  |
| 2020 | 9151 | 6406 | 2471 | 274 |  |  |  |
| 2021 | 9240 | 6468 | 2495 | 277 |  |  |  |
| 2022 | 9128 | 6390 | 2465 | 273 |  |  |  |
| Итого | 107732 | 75413 | 29090 | 3229 |  |  |  |

* - консолидированный бюджет