План

ремонта улично-дорожной сети сельских поселений на 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Наименование объекта, видов работ | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | **Албазинский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Албазинка | Улица Молодежная (перед региональной автодорогой):  - укладка трубы ж/б диам.1000мм дл.15 м | Устройство наружного освещения |  |  |  |
| 2 | **Антоновский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Антоновка | Улица Набережная (от ул. Октябрьская по всей длине):  - выравнивание профиля, подсыпка грунтом, ПГС, укладка трубы, устройство кюветов;  - улица Школьная (от ул. Амурская до ул. Набережная):  - подсыпка грунтом, ПГС, устройство кюветов | Улица Новая (от ул. Октябрьская до ул. Школьная):  - подсыпка ПГС, устройство кюветов;  Улица Новая (перекресток с ул. Школьная):  - укладка трубы, устройство кюветов | Улица Молодежная (перекресток с ул. Советская):  - перекладка водопропускной трубы, очистка кюветов;  Улица Амурская (начало улицы перед жилыми домами №№ 1, 6):  - устройство кюветов (подходы к водопропускной трубе) | Улица Молодежная (начало улицы, перед жилыми домами №№ 1, 2):  - укладка ж/б трубы, устройство кюветов;  Улица Октябрьская (от ул. Амурская до ул. Набережная):  - отсыпка ПГС | Устройство наружного освещения;  Улица Октябрьская (перекресток с ул. Молодежная):  - ремонт водопропускной трубы; |
|  | с. Ленино |  |  |  |  | Ул. Свободная (в районе жилого дома № 18):  - устройство водопропускной трубы, подсыпка ПГС, углубление кюветов |
| 3 | **Белояровский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Белый Яр | Улица Агронома:  Ремонт покрытия дороги, восстановление подстилающих слоев (до и после моста) | Ул. Школьная:  - в районе жилого дома №4 подсыпка ПГС 30 м, толщ.30см;  - в районе жилого дома № 25 подсыпка ПГС (перед озером) 50 м толщ. 40 см | Переулок Речной (в районе жилых домов №№ 5-13):  Подсыпка ПГС 50 м шириной 5 м, толщ. 30 см;  Ул. Лесная (в районе жилых домов №№ 12-14):  - выравнивание профиля дороги, подсыпка ПГС 50 м | Улица Бурхановская (в районе жилого дома № 34):  Ремонт (замена) двухочковой трубы ж/б диам.800мм дл.10 м | Устройство наружного освещения |
| 4 | **Болдыревский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Болдыревка | Улица Октябрьская (в районе жилого дома № 56):  - замена существующей трубы на две трубы диаметром 1000мм, очистка и углубление русла ручья (подходы к трубам) | Улица Октябрьская (в районе жилого дома №56):  - замена водопропускной трубы на трубу ж/б двухочковую диаметром 1000мм дл.10м | Улица Строительная (перекресток с ул. Октябрьская):  - устройство водопропускной трубы | Устройство тротуара по ул. Октябрьская | Устройство наружного освещения |
|  | с. Аврамовка |  |  | Улица Центральная, переход на ул. Южная (в районе жилого дома № 2):  - подсыпка ПГС участка автодороги 30м шир. 6м | Устройство наружного освещения |  |
| 5 | **Верхнеильиновский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Верхнеильиновка | Улица Зеленая (перекресток с ул. Центральная):  - укладка трубы, подсыпка ПГС, устройство кюветов;  Перекресток улица Свободная - улица Интернациональная:  - укладка двух труб, подсыпка ПГС, устройство кюветов | Ул. Свободная (в районе жилых домов №№ 6,7):  - подсыпка ПГС в районе водопропускной трубы, углубление кюветов | Улица Победы (в конце улицы за жилым домом № 52):  - ремонт трубы трехочковой | Устройство уличного освещения |  |
| 6 | **Иннокентьевский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Иннокентьевка | Улица Партизанская (перекресток с ул. Комаринская):  - замена трубы, подсыпка, ремонт дорожного полотна;  Улица Ядыкина (перекресток с ул. Комаринская):  - устройство трубы, ремонт дорожного покрытия;  Улица Мастерская (в районе жилых домов №№2, 4, 6, 7, 5)  - устройство трубы, ремонт покрытия | Улица Ядыкина (в районе доиов №№ 20, 22 , 25):  - замена водопропускной трубы;  Улица Партизанская (в районе домов № 8,13):  - замена водопропускной трубы на больший диаметр и длину | Улица Солнечная (перекресток с ул. Ядыкина):  - устройство водопропускной трубы |  |  |
|  | с. Ивановка | Улица Горького (от ул. Лазо до ул. Хмельницкого):  - укладка трубы, ремонт дорожного полотна, устройство кюветов, обваловка |  | Улица Хмельницкого(в районе жилых домов №№ 1, 4 и до ул. Горького):  - выравнивание профиля дороги, подсыпка грунт, ПГС | Улица Мухина:  (в районе домов №№ 1,2 перекресток с ул. Горького):  - замена водопропускной трубы;  (в районе домов №№ 18,17,15):  - перекладка водопропускной трубы | Улица Мухина (съезд на ул. Лазо):  - выравнивание профиля дороги, подсыпка грунтом, ПГС, укладка трубы |
|  | с. Демьяновка |  |  | Улица Верхняя:  Устройство двух водопропускных труб | Улица Верхняя:  - устройство наружного освещения |  |
| 7 | **Куприяновский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Куприяновка | Ул. Октябрьская (перекресток с ул.Партизанская):  - укладка трубы, выравнивание профиля дороги, подсыпка ПГС, устройство кюветов | Улица Советская (съезд к зданию администрации):  - устройство водопропускной трубы, устройство кюветов, подсыпка ПГС | Улица Северная (перекресток с ул. Партизанская):  - устройство водопропускной трубы | Улица Советская:  Устройство водоотводных канав (с одной стороны) | Улица Новая:  Устройство водоотводных канав (с одной стороны) |
|  | с. Подоловка | Улица Чкалова (в районе магазина):  - замена существующей трубы на трубу диаметром 800мм, устройство кюветов |  |  |  |  |
|  | с. Федоровка |  | Улица Центральная:  - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;  - устройство водоотводных канав | Перекресток улиц Центральная – Южная:  - устройство двух водопропускных труб | Улица Южная:  Устройство водоотводных канав с двух сторон улицы | Устройство наружного освещения |
| 8 | **Преображеновский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Преображеновка | Улица Центральная:  - устройство асфальтобетонного покрытия на въезде в село, устройство асфальтобетонного покрытия (1/2 дороги в начале улицы) | Улица Центральная -Березовая (на перекрестке с ул. Центральная):  - устройство водопропускной трубы;  - очистка оголовков трубы в районе жилого дома № 15, углубление кюветов, подсыпка грунтом 40м толщ.30см | Улица Центральная (выезд из села в сторону кладбища):  - восстановление профиля дороги подсыпкой грунтом, камнем;  (в районе жилого дома № 13):  Каменная наброска на оголовки трубы, углубление кюветов на подходах к трубе | Улица Центральная – Дубки:  - углубление кюветов по всей протяженности дороги, выравнивание профиля дороги с подсыпкой грунтом, ПГС;  На перекрестке с ул. Дубки:  - установка водопропускной трубы | Устройство наружного освещения |
|  | с. Валуево |  | Улица Центральная  (в районе жилых домов №№ 20-24):  - устройство кювета 100 м с укреплением откосов;  (в районе сельского клуба):  - укладка водопропускной трубы в месте естественного понижения рельефа | Улица Центральная (в районе дома № 3):  - устройство водоотводной канавы 100м до существующей трубы | Улица Центральная (от поворота на с. Преображеновка до ул. Высокая):  - восстановление профиля автодороги подсыпкой грунтом, ПГС | Устройство наружного освещения |
| 9 | **Успеновский сельсовет** |  |  |  |  |  |
|  | с. Успеновка | Улица Молодежная (в районе жилых домов №№ 32 - 36):  - устройство проезда 300м, укладка труб (овраг);  Улица Центральная (в районе жилых домов № 16-18):  - замена водопропускного сооружения из лотков на водопропускную трубу | Улица Молодежная:  (от жилого дома № 26 до трубы в районе дома № 2):  - углубление кювета;  (в районе домов №№ 9,11):  - устройство ограждения на водоотводном сооружении | Улица Центральная (в районе жилого дома № 2):  - корчевка кустарника, углубление кюветов, подсыпка грунтом;  (проезд между улицей Центральной и ул. Молодежная напротив дома № 3):  - восстановление продольного профиля с подсыпкой грунтом, ПГС | Улица Центральная (подъезд к жилым домам №№ 48, 50, 52):  - подсыпка дороги грунтом, ПГС;  (в районе жилых домов №№ 66, 67):  - замена ж/б конструкций на трубу диам.1000мм дл.10м, очистка подходов к трубе от кустарника, ила;  - выравнивание профиля дороги подсыпкой грунтом в проулке между домами № 66, 67 | Улица Молодежная (от жилого дома № 42 до региональной дороги):  - выравнивание продольного профиля дороги, поперечного профиля дороги, добавление 1 секции трубы длиной 2,5 м |
|  | с. Камышенка |  | Улица Центральная (съезд к жилым домам №№ 18-32):  Выравнивание профиля дороги подсыпкой грунтом 350м | Улица Полевая (от ул. Школьная до жилого дома № 7):  - подсыпка дороги грунтом, ПГС, выравнивание продольного профиля дороги, углубление кюветов | Улица Центральная (от жилого дома № 1 до № 11):  - восстановление асфальтобетонного покрытия | Улица Центральная (от жилого дома № 11 до ул. Школьная):  - восстановление асфальтобетонного покрытия |