РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

# ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 02.03.2015 |  | № 70 |
| --- | --- | --- |

г. Завитинск

О внесении изменений в постановление главы Завитинского района от 22.04.2014 № 155

В целях совершенствовании порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы Завитинского района от 22.04.2014 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (с изм. от 18.12.2014 № 460) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.14 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности изложить в новой редакции:

«По каждой муниципальной программе отдел экономики проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведенной в приложении № 5 к настоящему Порядку. По итогам реализации муниципальных программ в 2014 году отдел экономики проводит оценку эффективности их реализации в соответствии с Порядком проведения оценки реализации муниципальных программ в 2014 году, приведенном в приложении № 5.1 к настоящему Порядку».

1.2. Дополнить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности приложением № 5.1 согласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Завитинского района                                                                   Т.В. Хлюпина

Приложение

к постановлению главы

Завитинского района

от 02.03.2015 № 70

ПОРЯДОК

проведения оценки реализации

муниципальных программ в 2014 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) позволяет определить степень достижения целей и задач, предусмотренных программой, а также эффективность освоения финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

1.2. Для оценки результативности реализации программы применяются целевые показатели, указанные в муниципальной программе.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на оценке результативности реализации программы с учетом освоения финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный период;

уровень освоения финансовых средств за отчетный период.

1.4. Предварительное проведение оценки результативности и эффективности осуществляет исполнитель, исполнитель-координатор по окончании финансового года и окончании реализации муниципальной программы и представляет результаты в отдел экономического развития администрации района.

1.5. Отдел экономического развития администрации района осуществляет подготовку заключения о результативности и эффективности реализации муниципальных программ, готовит аналитическую записку и представляет главе района.

## 2. Проведение оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы

2.1. По итогам реализации муниципальной программы за отчетный год исполнитель, исполнитель-координатор (Заказчик) формирует таблицы исходных данных по формам, приведенным в таблицах 1 и 2 настоящего Порядка:

Таблица 1

Расчет интегрального уровня достижения индикаторов эффективности

реализации муниципальной программы (R)

________________________________________ за __________год

(наименование программы)

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора отчетного года | r, % (ст. 4/3*100 для прямого индикатора; ст. 3/4*100 для обратного индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индикатор 1 |  |  |  |  |
| Индикатор 2 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |
| Индикатор n |  |  |  |  |
| , где r – степень достижения планового значения целевого индикатора (индикатор эффективности программы), n – число целевых индикаторов муниципальной программы |  |

Таблица 2

Расчет уровня освоения финансовых средств, направленных на реализацию

муниципальной программы (OF)

_________________________________________за_____ год

(наименование программы)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования в отчетном году, тыс рублей | of, % (ст. 3/2*100) |
| --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактически освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 1 |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |
| … | … | … | … |
| Мероприятие m |  |  |  |
| , где of – уровень освоения финансовых средств, направленных на реализацию мероприятия, m – число мероприятий программы |  |
| В том числе по источникам финансирования: |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

3. Порядок оценки эффективности реализации

муниципальной программы

3.1 Настоящий Порядок определяет механизм и правила оценки эффективности реализации муниципальных программ позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальных программ, исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом.

3.2. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически набранной суммы баллов результативности реализации программы к максимально возможной сумме баллов, выраженное в процентах.

3.3. Для установления соответствия между достигнутой результативностью реализации программы в отчетном периоде и уровнем освоения финансовых средств, направленных на реализацию программы в отчетном периоде, в соответствии с таблицами 3 и 4 настоящего порядка.

Таблица 3

Шкала перевода интегрального уровня достижения ожидаемых значений целевых индикаторов за отчетный период в баллы

| Интегральный уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы, % | Балльная оценка |
| --- | --- |
| 100 и более | 1,00 |
| 80-100 | 0,8-0,99 |
| 50-79 | 0,50-0,79 |
| 0-49 | 0,00-0,49 |

При достижении уровня целевого показателя равного 100%  принимается значение оценки равное 1 баллу.

За каждый процент роста уровня достижения результативности свыше 100%, количество баллов увеличивается на 0,01 балла. При достижении уровня целевого показателя ниже 100% – балльная оценка рассчитывается прямо пропорционально достигнутому уровню целевого показателя (например: 1*80/100=0,8 балла).

Таблица 4

Шкала перевода уровня освоения финансовых средств за отчетный

период в баллы

| Уровень освоения финансовых средств за отчетный период, % | Балльная оценка |
| --- | --- |
| 100 | 1,00 |
| 80-100 | 0,8-0,99 |
| 50-79 | 0,50-0,79 |
| 0-49 | 0,00-0,49 |

При достижении уровня освоения финансовых средств равного 100% принимается значение равное 1 баллу. В случае снижения объемов освоения финансовых средств до пределов, указанных в таблице 4, бальная оценка рассчитывается прямо пропорционально уровню освоения финансовых средств (например: 1*79/100=0,79 балла).

3.4. При оценке эффективности программы используется показатели результативности реализации программы, выраженные в баллах и определяемые путём суммирования интегрального уровня достижения ожидаемых значений целевых индикаторов (в баллах), уровня освоения финансовых средств за отчётный период (в баллах) и интегрального уровня достижения ожидаемого значения целевых индикаторов реализации программы при изменении уровня финансирования (в баллах). Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где Эпр – эффективность реализации муниципальной программы,

Бфакт – фактически набранные баллы результативности реализации программы,

Бст – стандартное количество баллов (2 балла).

Муниципальная программа признаётся эффективной в случае достижения значения эффективности реализации от 90 до 100 %, в случае, если показатели результативности находятся в пределах 80-89% - умеренно эффективной, 50-79% - адекватной, от 0 до 49% – неэффективной.

# Footnotes

прямой целевой индикатор – целевой индикатор, положительной динамикой которого является увеличение значения показателя

обратный целевой индикатор – целевой индикатор, положительной динамикой которого является снижение значения показателя