ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимний период 2020-2021 годов.

Коммунальный комплекс Завитинского района является важной составляющей жизнеобеспечения населения, учреждений социальной сферы и прочих объектов жизнеобеспечения. На подготовку к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов  планируется направить 53,6  млн. рублей.

Сводная таблица затрат на подготовку к отопительному периоду 2020-2021

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий, учреждений |
| 1. | Мероприятия в рамках программы «Модернизация коммунального комплекса» | 6173,0 | 306,1 | - |
| 2. | Текущий ремонт в рамках средств заложенных в тарифе | - | - | 1901,1 |
| 3. | Мероприятия в рамках концессионных соглашений и инвестиционных программ | - | - | 45250,4 |
|  | ВСЕГО: 53630,0 |

На территории Завитинского района работают 6 теплоснабжающих организаций, 5 организаций, занимающиеся централизованным водоснабжением и водоотведением, а так же 3 организации осуществляющие обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных жилых домов.

В рамках подготовки к отопительному периоду в мае 2020 года в администрации Завитинского района состоялось заседание Административного совета, на котором был рассмотрен вопрос об итогах работы  жилищно-коммунального хозяйства Завитинского района в осенне-зимний период 2019-2020 годов и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов. По итогам заседания главой Завитинского района утверждено постановление   «Об итогах работы  жилищно-коммунального хозяйства Завитинского района в осенне-зимний период 2019-2020 г. и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021гг.», в котором были определены задачи и мероприятия для подготовки ЖКХ района к отопительному периоду.

Также распоряжениями главы района утверждена программа проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, создана комиссия по оценке готовности и приемке объектов социальной сферы, котельных и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности района к отопительному периоду.

Утвержден состав и регулярно проводятся заседания оперативного штаба Завитинского района, в которых принимают участие ответственные за вопросы жилищно-коммунальной сферы представители районной администрации, районного Совета народных депутатов,  администрации городского поселения, руководители ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний, а также представители прокуратуры. На заседаниях штаба контролируется график исполнения мероприятий сводного плана по подготовке объектов к отопительному периоду,  обсуждаются вопросы и проблемы, возникающие в процессе подготовки, а так же доводится информация по созданию нормативного запаса топлива.

Управляющими компаниями ООО «УК Домовой» и ООО «Завитинская Управляющая Компания» и МБУ «Управление ЖКХ и благоустройство» проводятся работы по  подготовке жилищного фонда  к отопительному периоду согласно графиков работ, согласованным с собственниками многоквартирных домов. На 20.08.2020 процент готовности жилого фонда составляет 81 %.

Благодаря выделению субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в рамках программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе в 2020 году произведена замена 4  котлов и котельного оборудования в котельных с. Болдыревка, № 4          и № 7 на общую сумму 1979,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составили 1898,8 тыс. рублей. Кроме того, по городскому поселению «Город  Завитинск» из областного бюджета выделено 4274,2 тыс. рублей на ремонт теплопроводов  в районе «Южный», ул. Луговая, ул. Линейная, и в центральной части города.

В настоящее время подана заявка в министерство жилищно-коммунального  хозяйства Амурской области на выделение дополнительных финансовых средств в рамках распределения из бюджета Амурской области, по объектам дополнительно необходимо выполнить следующие мероприятия: ремонт трасс теплоснабжения в селах Иннокентьевка, Успеновка, Антоновка, установку котла  в котельной с. Куприяновка, а также в связи с аварийным состоянием здания котельной № 8 подана заявка на приобретение модульной котельной стоимость которой составляет порядка 8 млн. рублей.

За счет бюджетных средств установлены приборы учета тепла в  котельных   с. Болдыревка, с. Верхнеильиновка, котельную № 8 на общую сумму 900,00 тыс. рублей.

По двум подпрограммам муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса …» выполнены следующие мероприятия:

-  в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе» из бюджетных средств Завитинского района администрацией района закуплены энергосберегающие светильники в количестве 727 штук для бюджетных учреждений района на сумму 296,55  тыс. рублей,  данное оборудование   будет установлено                           в школах и детских садах района.

Справочно: За 2019 год экономия средств бюджета района по использованию топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями района в рамках соблюдения лимита утвержденного главой Завитинского района составила: 1037,45 тыс. рублей по тепловой энергии и 205,3 тыс. рублей по электроэнергии.

-       в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» по внедрению на территории Амурской области реформы по переходу на новую систему сбора и вывоза ТКО, в связи с выделением субсидии из областного бюджета финансовых средств на реализацию мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Завитинского района,  в целях повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и повышение уровня благоустройства населенных пунктов в результате проведения конкурентных процедур выполнены работы по устройству 24 контейнерных площадок для сбора ТКО в Иннокентьевском, Успеновском, Куприяновском сельских поселениях, и приобретено 101 контейнер.  Сумма выделенной субсидии из областного бюджета составляет 1351,75 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района составило 41,8 тыс. рублей. Кроме того, из средств местного бюджета приобретено 5 контейнеров на сумму 47,3 тыс. рублей.

В рамках текущего ремонта при подготовке котельных к работе в ОЗП 2020-2021г. выполнены  следующие мероприятия на общую сумму 1901,1 тыс. руб.

- гидравлические испытания котельной и тепломагистралей, промывка

сетей,

- ревизия и ремонт эл.щитов и автоматики,

- ревизия и ремонт эл.двигателей и тягодутьевого оборудования,

- ревизия и ремонт насосного оборудования,

- ревизия и замена запорной арматуры,

- чистка котлов, газоходов,

- косметический ремонт котельной и бытовых помещений,

- утепление участков теплотрасс.

В рамках капитального ремонта оборудования и обязательств по концессионным соглашениям по объктам выполняются следующие мероприятия:

- замена сетей теплоснабжения;

- установка частотных преобразователей;

- установка приборов учета воды и тепла;

- замена сетевых насосов и дымососов;

- капитальный ремонт котлов;

- ремонт газоотводных коллекторов;

- реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;

- капитальный ремонт канализационных колодцев и др.

Субсидия на твердое топливо для теплоснабжающих предприятий Завитинского района.

С начала отопительного периода 2019-2020 годов теплоснабжающими предприятиями Завитинского района в рамках данной субсидии  из областного бюджета получено 22,544  млн. рублей на приобретение твердого топлива.

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию для населения Завитинского района

На компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию для населения Завитинского района, за 2019 год  теплоснабжающим организациям Завитинского  района выплачено  13832,86 тысяч рублей, на 01.08.2020 года выплачено 7445,1 тысяч рублей.

Для подготовки бюджетных учреждений к работе в предстоящий отопительный период составлен план работ, согласно которому на ремонтные работы запланировано порядка 80 000 тыс. рублей.   Произведена  промывка системы отопления в  детских садах № 1, № 4, в  МБОУ СОШ №1, с. Болдыревка, с. Успеновка, клубе с.Иннокентьевка, детской Школе Искусств, зданиях централизованной бухгалтерии и администрации района, заключены договора на замену системы отопления в, детско-юношеской спортивной школе, выполнены работы  по замене системы отопления МБОУ СОШ №3.

Согласно утвержденного министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области  топливного баланса потребность в топливе на отопительный период  2020-2021 гг.  для нужд котельных Завитинского района составляет 51,8 тыс. тонн, в том числе нормативный запас на 01.10.2020 должен составить 18,381 тыс. тонн.  На 01.08.2020 запас топлива составляет 36% от нормативного, график поставок топлива предприятиями соблюдается.

В администрации Завитинского района по состоянию на 01.08.2020 кредиторская задолженность за услуги ЖКХ отсутствует. Общий процент готовности ЖКХ Завитинского района к работе в отопительный период 2020-2021 на 20.08.2020 составляет 77%.

Не смотря на всю работу, проводимую в рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса Завитинского района к работе в отопительный период имеется и ряд проблемных вопросов, о которых нельзя не сказать, а именно:

-   для котельной № 8 необходимо новое здание, либо установка взамен существующей, модульной котельной.

- снабжение населения углем, на сегодняшний день на территории района отсутствует профильное предприятие, услугу будет предоставлять ООО «Теплосервис», а так же населению придется обращаться к частным поставщикам, что не всех устроит т.к. не выдаются квитанции.

Заместитель главы администрации Завитинского района

по муниципальному хозяйству                                                                                     П.В.Ломако